## Slide 1
추진 실적
4
1
3
3
2
단계 | 구분 | 실적
분석 | 요구사항 | 12 개
설계 | 화면설계 | 2 개
 | 테이블 설계 | 2 개
 | 인터페이스 | 2 개
구현 | 프로그램 | 8 개
 | UI 개선 | 2 개
추진경과
분석 / 설계
테스트
전개
구현
2016.12.18 ~ 12.19 인수테스트 진행
2016.12.16 ~ 12.17 서비스 이관
2016.12.15 ~ 12.16 통합테스트 진행
2016.12.09 ~ 12.14 프로그램 개발
2016.11.21 ~ DataMart 및 데이터 관리 화면 설계
2016.11.03 ~ 11.18 DB 전환 및 아키텍처 설계
2016.11.03 요구사항 정의서 검토
2016.10.27 요구사항 정의서 작성
2016.10.06 ~ 10.21 디지털시민시장실 구축팀 협업
2016.10.04 ~ 11.11 대상 시스템 현황 조사
추진경과 및 실적
디지털 시민시장실 시스템 구축 연계
Notes: 공간정보 데이터에 대한 수행방법으로는 1차적으로 열린데이터 광장으로 이관 및 적재 작업을 수행하고 이를 바탕으로 2016년 7월기준 2천여건의 공간정보데이터에 대하여 디지털시민시장실에도 자동 업데이트 연계가 될 수 있도록 하겠습니다

## Slide 2
주요 사항
기존 메타데이터 정보에 디지털 시장실 메타정보를 추가
추가 메타데이터 : 개방유무,공개범위,시각화
유형 등
열린데이터광장 관리 시스템에서 메타 관리 및 개방 유무를 적용하는 기능 추가
4
1
3
3
2
메타 데이터
관리자 기능 개선
메타데이터 관리 화면
디지털 시민시장실 데이터 관리
디지털 시민시장실 시스템 구축 연계