http://blog.ant-holdings.com/2013/10/10/software-architect-courses-part-2-5/

이 절에서는 방법론의 각 단계별로 필요한 입력 산출물과 출력 산출물을 제시한다.

표 Ⅲ-1. 아키텍처 관련 입출력 산출물

| 단계 | 활동 | 작업 | 입력산출물 | 출력산출물 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 비즈니스 요구사항 | 비즈니스 모델 개발 | 비즈니스 유즈케이스 모델 개발 |  | 비즈니스 유즈케이스 모델 업무 규칙 |
|  |  | 비즈니스 객체 모델 개발 |  | 비즈니스 객체 모델 |
|  | 요구사항 파악 | 요구사항 수집 및 기술 | 업무 규칙 | 요구사항 정의서 요구사항 추적표 |
|  |  | 현행 조직 및 시스템 정보 수집 |  | 현행 운영 정보 분석서 |
|  |  | 시스템 비전 개발 | 요구사항 정의서 현행 운영 정보 분석서 | 시스템 비전 기술서 |
| 솔루션 아키텍처 | 요구사항 정의 | 유즈케이스 모델 개발 | 비즈니스 유즈케이스 모델 요구사항 정의서 | 유즈케이스 모델 |
|  |  | 클래스 모델 개발 | 유즈케이스 모델 | 클래스 모델 |
|  |  | UI 프로토타입 수행 | 유즈케이스 모델 클래스 모델 | UI 프로토타입 |
|  | 요구사항 분석 | 유즈케이스 모델 분석 | 유즈케이스 모델 클래스 모델 | 유즈케이스 모델 |
|  |  | 클래스 모델 분석 | 유즈케이스 모델 클래스 모델 | 클래스 모델 동적 모델 |
|  |  | UI 흐름 정의 | 유즈케이스 모델 | UI 정의서 |
|  | 아키텍처 설계 | 아키텍처 관련 요구사항 분석 | 요구사항 정의서 현행 운영 정보 분석서 업무 규칙 비즈니스 유즈케이스 모델 유즈케이스 모델 클래스 모델 동적 모델 제안서(시스템 구성도) | 아키텍처 요구사항 분석서 - 품질 프로파일 - 요구사항 정의서 - (업무규칙, 시스템 제약 사항) - 유즈케이스와 품질 관련 표 - 하드웨어 아키텍처 |
|  |  | 시스템 컨텍스트 정의 | 하드웨어 아키텍처 | 소프트웨어 아키텍처 정의서 |
|  |  | Component&Connector View 작성 | 아키텍처 요구사항 분석서 하드웨어 아키텍처 소프트웨어 아키텍처 정의서 | 소프트웨어 아키텍처 정의서(추가) |
|  |  | Module View 작성 | 아키텍처 요구사항 분석서 하드웨어 아키텍처 소프트웨어 아키텍처 정의서 | 소프트웨어 아키텍처 정의서(추가) |
|  |  | Allocation View 작성 | 아키텍처 요구사항 분석서 하드웨어 아키텍처 소프트웨어 아키텍처 정의서 | 소프트웨어 아키텍처 정의서(추가) |
|  |  | Code View 작성 | 아키텍처 요구사항 분석서 하드웨어 아키텍처 소프트웨어 아키텍처 정의서 | 소프트웨어 아키텍처 정의서(추가) |
|  | 아키텍처 평가 | 아키텍처 평가 준비 작업 | 소프트웨어 아키텍처 정의서 아키텍처 요구사항 분석서 | 테스트 시나리오 소프트웨어 아키텍처 평가 절차서 프로토타입 |
|  |  | 아키텍처 평가 | 테스트 시나리오 소프트웨어 아키텍처 평가 절차서 프로토타입 소프트웨어 아키텍처 정의서 | 소프트웨어 아키텍처 평가 결과서 |
|  | 아키텍처 상세화 | 아키텍처 스타일 적용 | 아키텍처 설계 가이드라인 | 소프트웨어 아키텍처 정의서(update) |
|  |  | 설계 패턴 작용 | 의사결정 트리 설계 가이드라인 | 소프트웨어 아키텍처 정의서(update) |
|  |  | 설계 지침 작성 | 소프트웨어 아키텍처 정의서 의사결정 트리 설계 지침 | 소프트웨어 아키텍처 정의서(update) 설계지침(update) |
|  |  | 코드 지침 작성 | 소프트웨어 아키텍처 정의서 | 소프트웨어 아키텍처 정의서 코드 표준 코드 템플릿 코드 샘플 |
|  | 컴포넌트 식별 및 명세 | 컴포넌트 식별 및 구조화 | 유즈케이스 모델 클래스 모델 동적 모델 소프트웨어 아키텍처 정의서 | 컴포넌트 명세서 |
|  |  | 인터페이스 식별 | 유즈케이스 모델 클래스 모델 동적 모델 소프트웨어 아키텍처 정의서 | 컴포넌트 명세서 |
|  |  | 컴포넌트 상호 작용 분석 | 유즈케이스 모델 클래스 모델 동적 모델 소프트웨어 아키텍처 정의서 | 컴포넌트 명세서 |
|  |  | 컴포넌트 명세 작업 | 컴포넌트 명세서 | 컴포넌트 명세서 |
|  | 컴포넌트 조달 | 컴포넌트 평가 기준 선정 | 요구사항 정의서 유즈케이스 모델 클래스 모델 동적 모델 소프트웨어 아키텍처 정의서 | 컴포넌트 평가 기준 |
|  |  | 컴포넌트 선정 및 구매 | 컴포넌트 평가 기준 컴포넌트 명세서 | 재사용 컴포넌트 |